## Slide 1: Konferencja rozpoczynająca realizację projektu Úvodní konference realizovaná v rámci projektu "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia "Silesianka" – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia
Ostrava, 20.2.2020

## Slide 2
Początki powstania koncepcji szlaku
Počátky vzniku koncepce stezky
Inspiracja
Inspirace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozwój strategiczny Euroregionu Silesia
Strategický rozvoj Euroregionu Silesia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020
Program INTERREG V-A ČR-PR 2014-2020

## Slide 3
Początki powstania koncepcji szlaku
Počátky vzniku koncepce stezky
Inspiracja Inspirace
góry (Jeseniki? Beskidy?)
„Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis“
hory (Jeseníky? Beskydy?)
„Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“

## Slide 4
Początki powstania koncepcji szlaku
Počátky vzniku koncepce stezky
Rozwój strategiczny Euroregionu Silesia
Strategický rozvoj Euroregionu Silesia
prace przy Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 trwały w okresie 2013-2014
zdefiniowanie konkretnego działania w części projektowej Strategii:
  II.3 – Zwiększenie atrakcyjności Euroregionu Silesia
  III.3.1.1 – Wieże widokowe na obszarze Euroregionu Silesia
tvorba Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 v letech 2013-2014
nadefinování konkrétního opatření v návrhové části Strategie:
  II.3 – Zvýšení atraktivity Euroregionu Silesia
  III.3.1.1 – Rozhledny v Euroregionu Silesia

## Slide 6
Początki powstania koncepcji szlaku
Počátky vzniku koncepce stezky
Program INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020
Program INTERREG V-A ČR-PR 2014-2020
zatwierdzenie Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 – 23.6.2015:
  oś priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”
    działanie nr 3 „W zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego”
      działanie „Realizacja miejsc widokowych i infrastruktury widokowej (wieże widokowe, platformy widokowe itp.)”
schválení Programu INTERREG V-A ČR-PR 2014-2020 - 23.6.2015:
  prioritní osa 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti”
    opatření č. 3 „Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu”
      podpořená aktivita „Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídková místa apod.)”

## Slide 7
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Podejście systematyczne
Systematický přístup
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykorzystanie funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia – „etapizacja“
Využití Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – „etapizace“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przygotowanie projektu parasolowego „Silesianka“
Příprava zastřešujícího projektu „Silesianka“

## Slide 8
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Podejście systematyczne Systematický přístup
mianowanie personelu koordynującego – Daria Kardaczyńska, Roman Tománek
ankieta dla potencjalnych zainteresowanych budową wież/platform widokowych
wspólne spotkania zainteresowanych budową – pierwsze 8.9.2016r. w Raciborzu
podział na mikroprojekt (maks. 30 tys. EUR dotacji) lub duży projekt
ustanovení koordinačních pracovníků – Daria Kardaczyńska, Roman Tománek
dotazník pro potenciální zájemce o výstavbu rozhledny/vyhlídkového místa
společné schůzky zájemců o výstavbu – první 8.9.2016 v Raciborzu
rozčlenění na mikroprojekt (max. 30 tis. EUR dotace) nebo velký projekt

## Slide 10
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Wykorzystanie funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia – „etapizacja“
Využití Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – „etapizace“
Realizacja szlaku wież i platform widokowych w ramach Funduszu mikroprojektów:
  I. etap – wybudowanie 5 wież i platform widokowych (4 na obszarze PL, 1 na obszarze CZ)
  II. etap – wybudowanie 4 wież i platform widokowych (1 na obszarze PL, 3 na obszarze CZ)
  III. etap – wybudowanie 1 wieży (na obszarze PL)
  IV. etap - ???
Realizace stezky rozhleden a vyhlídkových míst v rámci Fondu mikroprojektů:
  I. etapa – výstavba 5 rozhleden a vyhlídkových míst (4 na PL území, 1 na CZ území)
  II. etapa – výstavba 4 rozhleden a vyhlídkových míst (1 na PL území, 3 na CZ území)
  III. etapa – výstavba 1 rozhledny (na PL území)
  IV. etapa - ???

## Slide 11
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Wykorzystanie funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia – „etapizacja“
Využití Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – „etapizace“
KTO – platformy widokowe Gmina Lubomia, Gmina Mszana, Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, wieża Gmina Pietrowice Wielkie, Obec Sosnová
CO – wybudowanie, wytyczenie szlaku (opracowanie mapy), promocja szlaku (layout, strona internet., progr. lojalnościowy, uroczyste otwarcie, konfer.)
KIEDY - harmonogram realizacji 1/2017 – 11/2018
CAŁKOWITE WYDATKI = ok. 240 tys. EUR, z tego dotacja z UE ok. 145 tys. EUR
KDO – vyhlídkové místo Gmina Lubomia, Gmina Mszana, Arboretum Moravské Brány v Ratiboři, rozhledna Gmina Pietrowice Wielkie, Obec Sosnová
CO – výstavba, vytyčení stezky (zpracování mapy), propagace stezky (layout, internetová stránka, věrnostní program, slavnostní otevření, konference)
KDY - harmonogram realizace 1/2017 – 11/2018
CELKOVÉ VÝDAJE = cca 240 tis. EUR, z toho dotace z EU cca 145 tis. EUR
I. etap I. etapa

## Slide 13
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Wykorzystanie funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia – „etapizacja“
Využití Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – „etapizace“
KTO – wieża Město Odry, Obec Slatina, Obec Stěbořice, Gmina Baborów
CO – wybudowanie, aktualizacja wytyczonego szlaku (opracowanie ofert tematycznych), promocja szlaku (wykorzystanie layoutu, rozszerzenie strony internetowej, program lojalnościowy, uroczyste otwarcie)
KIEDY - harmonogram realizacji 4/2018 – 9/2019
CAŁKOWITE WYDATKI = ok. 204 tys. EUR, z tego dotacja z UE ok. 120 tys. EUR
KDO – rozhledna Město Odry, Obec Slatina, Obec Stěbořice, Gmina Baborów
CO – výstavba, aktualizace vytyčené stezky (zpracování tematických nabídek výletů), propagace stezky (využití layoutu, rozšíření internetové stránky, věrnostní program, slavnostní otevření)
KDY - harmonogram realizace 4/2018 – 9/2019
CELKOVÉ VÝDAJE = cca 204 tis. EUR, z toho dotace z EU cca 120 tis. EUR
II. etap II. etapa

## Slide 15
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Wykorzystanie funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia – „etapizacja“
Využití Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – „etapizace“
KTO – wieża Gmina Kornowac
CO – wybudowanie, promocja szlaku (opracowanie i wydanie folderu, wykorzystanie layoutu, rozszerzenie strony internetowej, program lojalnościowy)
KIEDY - harmonogram realizacji 10/2018 – 9/2019
CAŁKOWITE WYDATKI = ok. 60 tys. EUR, z tego dotacja z UE ok. 30 tys. EUR
KDO – rozhledna Gmina Kornowac
CO – výstavba, propagace stezky (zpracování a vydání brožury, využití layoutu, rozšíření internetové stránky, věrnostní program)
KDY - harmonogram realizace 10/2018 – 9/2019
CELKOVÉ VÝDAJE = cca 60 tis. EUR, z toho dotace z EU cca 30 tis. EUR
III. etap III. etapa

## Slide 19
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Wykorzystanie funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia – „etapizacja“
Využití Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – „etapizace“
...będzie następny etap?
...TAK...
...już obecnie w przygotowaniu 
...bude další etapa?...
...ANO...
...již se aktuálně připravuje... 
IV. etap IV. etapa

## Slide 20
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Przygotowanie projektu parasolowego „Silesianka“
Příprava zastřešujícího projektu „Silesianka“
KTO – wieża Město Budišov/Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou, Miasto Wodzisław Śląski, Euroregion Silesia – CZ, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
CO – finalizacja stworzonego szlaku (stworzenie wyjątkowego transgranicznego produktu turystycznego), wspólne przygotowanie, przedłożenie koncepcji projektu, przedłożenie wniosku o dofinansowanie, zatwierdzenie projektu
KIEDY - harmonogram realizacji 10/2019 – 9/2021
CAŁKOWITE WYDATKI = ok. 1 mln EUR, z tego dotacja z UE ok. 865 tys. EUR
KDO – rozhledna Město Budišov/Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou, Miasto Wodzisław Śląski, Euroregion Silesia – CZ, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
CO završení tvorby stezky (vytvoření ojedinělého přeshraničního turistického produktu), společná příprava, podání projektového záměru, podání plné projektové žádosti, schválení projektu
KDY - harmonogram realizace 10/2019 – 9/2021
CELKOVÉ VÝDAJE = cca 1 mil. EUR, z toho dotace z EU cca 865 tis. EUR

## Slide 21
Od pomysłu do realizacji szlaku
Od nápadu k realizaci stezky
Realizacja szlaku wież i platform widokowych - całość
Realizace stezky rozhleden a vyhlídkových míst - celkem
CO – wybudowanie i remont 13 wież widokowych i platform widokowych
KIEDY – realizacja 1/2017 – 9/2021
CAŁKOWITE WYDATKI = ok. 1,5 mln EUR, z tego dotacja z UE ok. 1,2 mln EUR
CO – výstavba a rekonstrukce 13 rozhleden a vyhlídkových míste
KDY – realizace 1/2017 – 9/2021
CELKOVÉ VÝDAJE = cca 1,5 mil. EUR, z toho dotace z EU cca 1,2 mil. EUR

## Slide 22
Transgraniczny produkt turystyczny „Silesianka”
Přeshraniční turistický produkt „Silesianka”
Wprowadzenie do projektu - nazwa, partnerzy, obszar umiejscowienia projektu, cele, harmonogram realizacji, budżet, działania kluczowe
Představení projektu - název, partneři projektu, územní vymezení, cíle, harmonogram realizace, rozpočet, klíčové aktivity
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omówienie zasad współpracy z potencjalnymi obiektami na szlaku
Představení základních principů spolupráce s potenciálními subjekty tvořící stezku

## Slide 23
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Nazwa - "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia
Název – „Silesianka” – stezka rozhleden a vyhlídových míst v Euroregionu Silesia
Numer rejestracyjny projektu – CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841
Registrační číslo projektu - CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001841
Partnerzy projektu - Euroregion Silesia – CZ (partner wiodący) Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (PL partner)
Město Budišov nad Budišovkou (CZ partner)
Obec Jeseník nad Odrou (CZ partner)
Miasto Wodzisław Śląski (PL partner)
Partneři projektu - Euroregion Silesia – CZ (vedoucí partner)
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (PL partner)
Město Budišov nad Budišovkou (CZ partner)
Obec Jeseník nad Odrou (CZ partner)
Miasto Wodzisław Śląski (PL partner)

## Slide 24
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Obszar umiejscowienia – okresy: Ostrava, Opava, Nový Jičín, powiaty: Raciborski, Rybnicki, Głubczycki, Wodzisławski
Územní vymezení – okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín, powiaty Raciborski, Rybnicki, Głubczycki, Wodzisławski
Cel projektu – „Stworzenie nowego kompleksowego transgranicznego produktu turystycznego szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia – wybudowanie nowych wież widokowych i połączenie wszystkich dotychczasowych wież z obszaru Euroregionu Silesia za pomocą odpowiednych środków”
Cíl projektu – „Vytvoření nového komplexního přeshraničního turistického produktu stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia – dobudování nových rozhleden a propojením všech stávajících rozhleden na území Euroregionu Silesia vhodnými prostředky”

## Slide 26
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Harmonogram realizacji – 10/2019 – 9/2021 (24 miesiące)
Harmonogram realizace – 10/2019 – 9/2021 (24 měsíců)
Budżet projektu Rozpočet projektu:
Partner | Całkowite wydatki Celkové výdaje | Dotacje z EFRR Dotace z EFRR | Budżet państwa Státní rozpočet
 | v EUR |  | 
Euroregion Silesia - CZ | 72 653,55 € | 61 755,51 € | 3 632,67 €
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry | 125 279,00 € | 106 487,15 € | 0,00 €
Město Budišov nad Budišovkou | 384 965,50 € | 327 220,67 € | 19 248,27 €
Obec Jeseník nad Odrou | 291 686,50 € | 247 933,52 € | 14 584,32 €
Miasto Wodzisław Śląski | 143 784,00 € | 122 216,40 € | 0,00 €
CELKEM / CAŁOŚĆ | 1 018 368,55 € | 865 613,25 € | 37 465,26 €

## Slide 27
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Działania kluczowe projektu Klíčové aktivity projektu
Działanie nr 0 „Przygotowanie projektu” Aktivita č. 0 „Příprava projektu”
Działanie nr 1 „Zarządzanie projektem” Aktivita č. 1 „Řízení projektu”
Działanie nr 2 „Promocja projektu” Aktivita č. 2 „Propagace projektu”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działania nr 3 „Wybudowanie infrastruktury szlaku wież i platform widokowych ER Silesia”
Aktivita č. 3 „Dobudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst ER Silesia”
Działanie nr 4 „Stworzenie wspólnego produktu turystycznego SILESIANKA”
Aktivita č. 4 „Vytvoření společného turistického produktu SILESIANKA”
Działanie nr 5 „Promocja stworzonego produktu turystycznego SILESIANKA”
Aktivita č. 5 „Propagace vytvořeného turistického produktu SILESIANKA”
Działanie nr 6 „Spotkania promujące powstały produkt turystyczny SILESIANKA”
Aktivita č. 6 „Setkání propagující vytvořený turistický produkt SILESIANKA”

## Slide 28
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Działania kluczowe projektu nr 0 Klíčová aktivita projektu č. 0
Ustanowienie wspólnego zespołu przygotowawczego
Ustanovení společného přípravného týmu
Wspólne spotkania przygotowawcze – 14.5.2018 (Opava), 28.5.2018 (Wodzisław Śląski), 23.7.2018 (Jeseník nad Odrou)
Společná přípravná jednání - 14.5.2018 (Opava), 28.5.2018 (Wodzisław Śląski), 23.7.2018 (Jeseník nad Odrou)
Przygotowanie harmonogramu, budżetu, działań projektowych
Zpracování harmonogramu, rozpočtu, náplní aktivit projektu
Konsultacja w Wspólnym sekretariacie – 18.6.2018 (Olomouc), 3.9.2018 (Racibórz)
Konzultace na Společném sekretariátu - 18.6.2018 (Olomouc), 3.9.2018 (Racibórz)
Przedłożenie koncepcji projektu – 30.6.2018
Předložení projektového záměru – 30.6.2018
Przedłożenie pełnego wniosku o dofinansowanie – 2.10.2018
Předložení plné projektové žádosti – 2.10.2018
Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie – 12.3.2019
Schválení projektové žádosti – 12.3.2019

## Slide 30
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Działania kluczowe projektu nr 1 i 2 Klíčová aktivita projektu č. 1 a 2
Stworzenie zespołu projektowego (min. 7 osób) – spełnione, pierwsze spotkanie 15.10.2019 w Raciborzu
Vytvoření projektového týmu (min. 7 osob) – splněno, první setkání 15.10.2019 v Raciborzu
Stworzenie merytorycznego zespołu roboczego (cały zespół projektowy + eksperci tematyczni) – pierwsze spotkanie 3/2020
Vytvoření odborného pracovnímu týmu (celý projektový tým + odborní experti) - první setkání 3/2020
Podstawowa / ogólne działania promocyjne (banery, roll-up, flagi, tablice pamiątkowe, gadżety promocyjne, prasa, radio, TV itp.)
Základní / obecné propagační činnosti (bannery, roll-up, vlajky, pamětní tabule, propagační předměty, tisk, rádio, TV apod.)

## Slide 32
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Działanie kluczowe projektu nr 3 Klíčová aktivita projektu č. 3
Budowa wieży widokowej w Budišově nad Budišovkou łącznie z towarzyszącą infrastrukturą – wybrano dostawcę
Výstavba rozhledny v Budišově nad Budišovkou včetně doprovodné infrasktury – proběhl výběr dodavatele
Budowa wieży widokowej w Jeseníku nad Odrou łącznie z towarzyszącą infrastrukturą – trwa wybór dostawcy
Výstavba rozhledny v Jeseníku nad Odrou včetně doprovodné infrastruktury - probíhá výběr dodavatele
Przebudowa/remont punktu widokowego/baszta w Wodzisławiu Śląskim – przygotowywany jest przetarg
Rekostrukce vyhlídkového místa/bašty ve Wodzisławiu Śląskim – připravuje se výběrové řízení

## Slide 34
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Działanie kluczowe projektu nr 4 Klíčová aktivita projektu č. 4
Publiczny konkurs inspiracyjny „ZAPROJEKTUJ WYGLĄD SILESIANKI” - spełnione, złożono ponad 230 prac, w dniu 28.01.2020 r. spotkała się komisja oceniająca
Inspirativní veřejná soutěž „NAVRHNI PODOBU SILESIANKY” – splněno, přihlášeno více než 230 návrhů, dne 28.1.2020 zasedala hodnotící komise
Opracowanie szlaku składającego się z potencjalnych obiektów = produkt turystyczny SILESIANKA w postaci programu lojalnościowego (zbieranie znaczków, pexeso, ilustrowana gra planszowa/rodzinna, karty obiektów, 3D modele obiektów itp.)
Zpracování stezky skládající se z potenciálních objektů = turistický produkt SILESIANKA formou věrnostního programu (sbírání razítek, pexeso, ilustrovaná společenská hra, karty objektů, 3D modely objektů apod.)
Oznakowanie szlaku SILESIANKA w formie kodów QR na wybranych obiektach
Vyznačení stezky SILESIANKA formou QR kódů na vybraných objektech
Opracowanie mapy szlaku SILESIANKA (elektroniczna i drukowana)
Zpracování mapy stezky SILESIANKA (elektronická i tištěná)
Opracowanie 4 ofert wycieczek tematycznych (1x na obszaru CZ, 1x na obszaru PL, 2x transgraniczna), opracowanie broszur w celu poznania dodatkowo lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
Zpracování 4 nabídek tematických výletů (1x na území CZ, 1x na území PL, 2x přeshraniční), zpracování brožury za účelem poznání lokálního přírodního a kulturního dědictví

## Slide 36
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Działanie kluczowe projektu nr 5 Klíčová aktivita projektu č. 5
Wykorzystanie już opracowanego wspólnego layoutu/loga projektu, w tym opracowanie i produkcja przedmiotów lojalnościowych (pieczęć-obiekt 2x/1, pexeso, ilustrowana gra planszowa/rodzinna, karty obiektów, 3D modele obiektów itp.)
Využití již zpracovaného společného layoutu/loga projektu včetně zpracování a výroby věrnostních předmětů (razítko-objekt 2x/1, pexeso, ilustrovaná společenská hra, karty objektů, 3D modely objektů apod.)
Stworzenie wspólnej strony internetowej i strony facebook powstającego produktu turystycznego SILESIANKA
– w dniu 6.12.2019 założony profil facebook
Vytvoření společných webových stránek a facebookových stránek vznikajícího turistického produktu SILESINKA
– dne 6.12.2019 založení facebookového profilu
Tworzenie drukowanych i elektronicznych materiałów promocyjnych w wersji CZ, PL, EN i DE (ulotki, oferty wycieczek, broszury)
Vytvoření tištěných i elektronických propagačních materiálů v CZ, PL, EN a DE verzi (letáky, nabídky výletů, brožury)

## Slide 38
Wprowadzenie do projektu
Představení projektu
Działanie kluczowe projektu nr 6 Klíčová aktivita projektu č. 6
Uroczyste otwarcie poszczególnych wybudowanych / zrekonstruowanych obiektów
Slavnostní otevření / zpřísputnění jednotlivých vybudovaných / zrekonstruovaných objektů
Wstępna (rozpoczynająca) konferencja (Ostrava – Dolní oblast Vítkovice)
Úvodní (představující) konference (Ostrava – Dolní oblast Vítkovice)
Wspólne spotkania / wyjazdy pilotażowe „funkcjonalność” stworzonego produktu turystycznego
Společná setkání / výlety k pilotnímu ověření funkčnosti vytvořeného turistického produktu
Konferencja końcowa – podsumowanie (Miasto Wodzisław Śląski)
Závěrečná (hodnotící) konference (Miasto Wodzisław Śląski)

## Slide 39
Omówienie zasad współpracy z potencjalnymi obiektami na szlaku
Představení zákl. principů spolupráce s potenc. subjekty tvořící stezku
Lista potencjalnych PL obiektów szlaku Seznam potenciálních PL subjektů stezky
Powiat okres raciborski:
Gmina Kornowac – platforma widokowa i wieża widokowa Pogrzebień (2x)
Miasto Racibórz – platforma widokowa w Arboretum Bramy Morawskiej
Gmina Pietrowice Wielkie – wieża widokowa
Gmina Krzyżanowice – wieża widokowa „Graniczne Meandry Odry”
Gmina Krzyżanowice – platforma widokowa na wieży ruin zamku w Tworkowie
Powiat okres wodzisławski:
Gmina Lubomia – platforma widokowa w sołectwie Grabówka
Gmina Mszana – dwupoziomowa platforma widokowa
Miasto Wodzisław Śląski – neogotycka wieża – Baszta Rycerska
Powiat okres głubczycki:
Miasto Baborów – wieża widokowa CAŁOŚĆ CELKEM ..... 12 obiektów objektů
Miasto Głubczyce – wieża ratuszowa miejska
Gmina Branice – wieża widokowa we Włodzieninie

## Slide 40
Omówienie zasad współpracy z potencjalnymi obiektami na szlaku
Představení zákl. principů spolupráce s potenc. subjekty tvořící stezku
Lista potencjalnych CZ obiektów szlaku Seznam potenciálních CZ subjektů stezky
Powiat okres Nový Jičín:
Město Kopřivnice – rozhledna „Bezručova vyhlídka” a „Bílá hora” (2x)
Obec Bílov – rozhledna „Kanihura”
Město Odry – rozhledna „Pohoř – Olšová” a „Veselská rozhledna” (2x)
Obec Starý Jičín – vyhlídková věž „Hrad Starý Jičín”
Obec Štramberk – vyhlídková věž „Štramberská trúba” Powiat okres Ostrava:
Lesy ČR a.s. – rozhledna „Velký Javorník” Dolní oblast Vítkovice – vyhlídková věž „BOLT TOWER”
Obec Slatina – rozhledna „Slatina” Statutární město Ostrava – vyhlídková věž „Hošťálkovice”
Obec Jeseník nad Odrou – rozhledna „Blahutovice” Lesy ČR a.s. – vyhlídkové místo „Landek” v Petřkovicích
Statutární město Ostrava – radniční věž „Nová Radnice”
Powiat okres Opava: Ostravské muzeum – radniční věž „Stará Radnice”
Statutární město Opava – radniční věž „Hláska”
Město Hradec nad Moravicí, místní část Jakubčovice – rozhledna „Šance”
Obec Staré Těchanovice – rozhledna „Těchanovická vyhlídka”
Národní památkový ústav – vyhlídkové místo „Petra Bezruče” v Hradci nad Moravicí
Obec Sosnová – rozhledna „Sosnová”
Obec Stěbořice – rozhledna „Na Šibenici”
Město Budišov nad Budišovkou – rozhledna „Kopřivná” CAŁOŚĆ CELKEM ..... 22 obiektów objektů

## Slide 41
Omówienie zasad współpracy z potencjalnymi obiektami na szlaku
Představení zákl. principů spolupráce s potenc. subjekty tvořící stezku
Zgoda na udział w realizacji projektu
Souhlas se zapojením do realizace projektu:
Dostarczenie dokumentacji fotograficznej obiektów dla produktów projektu
Poskytnutí fotodokumentace objektů pro výstupy projektu
Dostarczenie szczegółowych informacji o obiektach dla produktów projektu
Poskytnutí bližších informací o objektech pro výstupy projektu
Instalacja na obiekcie małej tabliczki PCV z kodem QR (wytyczenie szlaku – program lojalnościowy)
Šetrná instalace malé PVC tabulky s QR kódem na objektu (vytyčení stezky – věrnostní program)
Odbiór i odpowiednie umieszczenie pieczęci obiektu (wytyczenie szlaku – program lojalnościowy)
Převzetí a vhodné umístění razítka a razidla objektu (vytyčení stezky – věrnostní program)
Dystrybucja powstałych materiałów promocyjnych i produktów projektu (broszury w wersji językowej CZ, PL, EN, DE, mapy, „dzienniczek wędrówek” itp.)
Distribuce vzniklých propagačních materiálů a výstupů projektu (brožurky v CZ, PL, EN a DE jazykové verzi, mapy, „vandrbuch” aj.)
Promocja szlaku i programu lojalnościowego za pomocą odpowiednich środków (np. strony internetowe itp.)
Propagace stezky a věrnostního programu vhodnými prostředky (např. webové stránky aj.)
Możliwy udział w wybranych miękkich działaniach projektu
Možná účast na vybraných měkkých aktivitách projektu
…a to wszystko bez udziału finansowego 
…a to vše bez finanční účasti 

## Slide 44: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DĚKUJI ZA POZORNOST
EUROREGION SILESIA
ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz · Rzeczpospolita Polska
Tel. : +48 32 415 64 94 e-mail : info@euroregion-silesia.pl www.euroregion-silesia.pl
Horní náměstí 69, 746 01 Opava · Česká republika
Tel. : +420 553 756 220 e-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz www.euroregion-silesia.cz
INTERREG V-A ČR-PR 2014-2020
www.cz-pl.eu